BIỂU MẪU 02

BÁO CÁO NHÌN LẠI CHẠY NƯỚC RÚT

(Sprint Retrospective Report)

| Tên dự án | Web bán hàng nông sản | Sprint số | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | Những Người Con Xứ Quảng | Ngày | 17/3/2026 |

| 🚀 BẮT ĐẦU LÀM (Start Doing) Việc chưa làm nhưng nên bắt đầu 1. Viết checklist release trước khi deploy (API + UI + DB). 2. Gắn owner rõ ràng cho từng API endpoint trong Sprint board. 3. Thêm smoke test cho luồng checkout trước khi merge. 4. Chuẩn hóa naming action trong API để tránh trùng route. 5. Quy định PR template có mục rủi ro và rollback. 6. Chốt Definition of Done cho cả frontend và backend. 7. Theo dõi Story Points burn-down mỗi ngày. 8. Lập danh sách dependency cần verify sau mỗi thay đổi auth. | 🛑 DỪNG LÀM (Stop Doing) Việc đang làm nhưng không hiệu quả 1. Merge PR lớn không chia nhỏ, khó review. 2. Đổi API contract nhưng không cập nhật đồng thời frontend. 3. Để lỗi phát hiện ở cuối Sprint mới xử lý. 4. Thiếu ghi chú nguyên nhân khi task bị blocked. 5. Ước lượng Story Points theo cảm tính, thiếu căn cứ. 6. Đẩy thay đổi trực tiếp lên nhánh chung khi chưa self-test. 7. Daily standup kéo dài, lan man ngoài phạm vi Sprint. 8. Không chốt người chịu trách nhiệm khi phát sinh bug nóng. | ✅ TIẾP TỤC LÀM (Continue Doing) Việc đang làm tốt, cần duy trì 1. Duy trì họp Daily đúng giờ, báo cáo theo format ngắn gọn. 2. Tách module theo vai trò admin/vendor/user rõ ràng. 3. Ưu tiên xử lý các lỗi ảnh hưởng checkout và thanh toán. 4. Review chéo giữa frontend và backend trước khi merge. 5. Cập nhật tiến độ task trực tiếp trên board mỗi ngày. 6. Log lại thay đổi API quan trọng để dễ truy vết. 7. Giữ coding style thống nhất giữa các thành viên. 8. Xử lý phản hồi trong PR trong ngày để không tồn đọng. |
| --- | --- | --- |

CAM KẾT HÀNH ĐỘNG CHO SPRINT 2

(Chọn 1-2 cải tiến CỤ THỂ và KHẢ THI để áp dụng)

| # | Cam kết cải tiến | Người chịu trách nhiệm | Cách đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Checklist release bắt buộc trước merge/deploy cho các thay đổi auth, cart, checkout. | Văn Phú Đại | 100% PR có checklist; số bug production giảm theo tuần. |
| 2 | Thiết lập smoke test checkout + voucher và chạy lại sau mỗi thay đổi API. | Trần Thế Kiệt | Tỷ lệ pass smoke test >= 95%; lỗi checkout nghiêm trọng = 0 trong Sprint 2. |

| Trưởng nhóm ký (Ký và ghi rõ họ tên) Văn Phú Đại | Thành viên xác nhận (Tất cả thành viên ký) Lê Vũ Hoàng Trần Thế Kiệt Nguyễn Hữu Tình Trần Đình Tú |
| --- | --- |