BIỂU MẪU 03

KẾ HOẠCH CHẠY NƯỚC RÚT 2

(Sprint 2 Planning)

| Tên dự án | Web bán hàng nông sản | Nhóm | Những Người Con Xứ Quảng | Thời gian | 17/03 đến 21/03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. KẾT QUẢ SPRINT 1

| Story Points hoàn thành | 22 SP | SP đã đăng ký | 24 SP | Tỷ lệ hoàn thành | 91.7% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. MỤC TIÊU SPRINT 2 (Sprint Goal)

Ổn định các luồng nghiệp vụ trọng yếu của Sprint 1 (auth, cart, checkout), đồng thời hoàn thiện các chức năng quản trị khuyến mãi/bán hàng và cải thiện độ tin cậy khi tích hợp giữa frontend - backend.

3. DANH SÁCH CÔNG VIỆC SPRINT 2

| # | User Story / Công việc | SP | Ưu tiên | Người làm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 📋 Công việc tồn đọng từ Sprint 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoàn thiện đăng nhập đa vai trò + bảo vệ route admin | 5 | Cao | Văn Phú Đại | Tồn đọng Sprint 1 |
| 2 | Đồng bộ luồng quên/đặt lại mật khẩu OTP | 3 | Trung bình | Nguyễn Hữu Tình | Tồn đọng Sprint 1 |
| 🆕 Công việc mới Sprint 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Validate voucher server-side khi tạo đơn hàng | 5 | Cao | Trần Thế Kiệt | Mới Sprint 2 |
| 4 | Ghi nhận promotion usage và giới hạn theo user | 3 | Cao | Trần Đình Tú | Mới Sprint 2 |
| 5 | Cập nhật trạng thái sale theo end_date | 3 | Trung bình | Lê Vũ Hoàng | Mới Sprint 2 |
| 6 | Tích hợp banner hệ thống vào hero trang người dùng | 2 | Trung bình | Lê Vũ Hoàng | Mới Sprint 2 |
| 7 | Yêu cầu đăng nhập trước khi thao tác cart/checkout | 3 | Cao | Trần Đình Tú | Mới Sprint 2 |
| 8 | Ràng buộc notifications theo account + mark-read key | 3 | Trung bình | Nguyễn Hữu Tình | Mới Sprint 2 |

| Tổng SP Sprint 2 | 27 SP | So với Sprint 1 | ☐ Bằng ☑ Tăng ☐ Giảm |
| --- | --- | --- | --- |