BIỂU MẪU 04

BẢNG THEO DÕI CẢI TIẾN

(Improvement Tracking)

| Tên dự án | Web bán hàng nông sản |
| --- | --- |
| Nhóm | Những Người Con Xứ Quảng |
| Sprint | 1 |

DANH SÁCH CAM KẾT CẢI TIẾN

| # | Cam kết cải tiến | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn hóa checklist release cho các thay đổi auth/cart/checkout. | ☐ Đang làm ☑ Hoàn thành ☐ Chưa bắt đầu | Đã áp dụng cho các PR chính trong tuần. |
| 2 | Thiết lập smoke test cho luồng checkout + voucher. | ☑ Đang làm ☐ Hoàn thành ☐ Chưa bắt đầu | Đã có bộ test cơ bản, đang bổ sung case lỗi biên. |
| 3 | Daily standup giới hạn 15 phút, tập trung blocker. | ☐ Đang làm ☑ Hoàn thành ☐ Chưa bắt đầu | Giảm họp lan man, chốt việc nhanh hơn. |
| 4 | Bắt buộc cập nhật board và owner trước 17h mỗi ngày. | ☑ Đang làm ☐ Hoàn thành ☐ Chưa bắt đầu | Mức tuân thủ đang cải thiện, còn thiếu 1-2 task/ngày. |
| 5 | Review chéo bắt buộc cho PR > 200 dòng thay đổi. | ☐ Đang làm ☐ Hoàn thành ☑ Chưa bắt đầu | Áp dụng từ đầu Sprint tiếp theo. |

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI TIẾN

| 😊 Cải tiến có hiệu quả (Những gì đã thay đổi tốt hơn) - Tốc độ xử lý bug checkout nhanh hơn nhờ checklist rõ ràng. - Thông tin owner minh bạch, giảm tình trạng đùn đẩy công việc. - Daily standup ngắn gọn giúp team tập trung vào blocker chính. | 🔄 Cần điều chỉnh thêm (Những gì chưa hiệu quả) - Bộ smoke test chưa phủ đủ các trường hợp edge-case voucher. - Một số task cập nhật trạng thái chậm cuối ngày. - Review chéo PR lớn chưa đi vào nề nếp. |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH CHO SPRINT TIẾP THEO

KẾ HOẠCH CHO SPRINT TIẾP THEO 1) Hoàn thiện smoke test checkout/voucher với dữ liệu thực tế. 2) Áp dụng review chéo bắt buộc cho PR lớn ngay từ ngày đầu Sprint. 3) Tự động nhắc cập nhật board trước daily để giảm task treo trạng thái.