BIỂU MẪU 05

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SPRINT 2

(Sprint Review Report)

| Tên dự án | Web bán hàng nông sản | Sprint số | Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | Những Người Con Xứ Quảng | Ngày báo cáo | 21/03/2026 |

1. MỤC TIÊU SPRINT

Ôn định các luồng nghiệp vụ trọng yếu của Sprint 1 (auth, cart, checkout), đồng thời hoàn thiện các chức năng quản trị khuyến mãi/bán hàng và cải thiện độ tin cậy khi tích hợp giữa frontend - backend.

2. CÁC TÍNH NĂNG ĐÃ HOÀN THÀNH

| # | Tính năng / Công việc | Demo? | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác thực đa vai trò + bảo vệ admin routes | ✓ | 5 SP |
| 2 | Mật khẩu reset OTP sync | ✓ | 3 SP |
| 3 | Server-side voucher validation | ✓ | 5 SP |
| 4 | Promotion usage tracking | ✓ | 3 SP |
| 5 | Bắt buộc đăng nhập cho cart | ✓ | 3 SP |

3. CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

| # | Công việc | Lý do chưa hoàn thành | Kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cập nhật trạng thái sale tự động | Mở rộng campaign cần xử lý | Sprint 3 |
| 2 | Tích hợp admin banners | Stylings | Tuần 2 |
| 3 |  |  |  |

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

| - Thực hiện song song các tính năng giảm được blocker - Xác thực đa vai trò tạo foundation vững chắc cho hệ thống quyền - Đội hợp tác tốt, chia sẻ kiến thức hiệu quả | - Một số edge case (campaign extension, notification mark-read) phát hiện muộn - Cần phân tích yêu cầu kỹ hơn trong pha planning - Viết test coverage tốt hơn cho các tính năng dựa trên quyền |
| --- | --- |

5. KẾ HOẠCH SPRINT TIẾP THEO

1. Hoàn tất các edge case còn lại (sale status, notification account binding) 2. Hoàn thành banner kinh tiếp 3. Thực hiện full regression testing cho các auth flows 4. Lập kế hoạch cho inventory dashboard vendor features

6. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ

| Mục tiêu Sprint | Mục đích Sprint: ☑ Đạt một phần (24/27 SP ~ 89%) |
| --- | --- |